สำเนาคู่ฉบับ

ประกาศเทศบาลตำบลยุโป

เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

***************

ด้วยเทศบาลตำบลยุโป  ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ 2560 นั้น เทศบาลตำบลยุโป  ได้จัดสรรงบประมาณซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์  จำนวน 3,000,000 บาท ก่อสร้างสาธารณูปโภค (ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างริมเส้นทางคมนาคมภายในตำบลยุโป   จำนวน 1,479,260 บาท   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาบลาเราะ - ทุ่งนา   หมู่ที่ 2  จำนวน 1,583,000 บาท โครงการปรับปรุงถนนสายหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลยุโป  จำนวน 1,500,000บาท โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บ้านยุโป หมู่ที่1จำนวน1,990,000บาท  และหน่วยงานมีความประสงค์จะจัดหาพัสดุเพิ่มเติม    จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  (ผด.5)   ประจำปีงบประมาณ 2560  ตามหนังสือที่ มท  0313.4/ว 1500    ลงวันที่  25  มิถุนายน  2542   เรื่อง คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และอาศัยอำนาจ  ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546

เทศบาลตำบลยุโป  จึงขอประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  (ผด. 5)   ประจำปีงบประมาณ 2560

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

(นายธานินทร์    บือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                       แบบ ผด. 5

ของเทศบาลตำบลยุโป

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ลำดับตามแผนจัดหา | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศอย่างช้าภายใน | กำหนดยื่นซองภายใน | ทำสัญญาภายใน | กำหนดส่งมอบภายใน (วัน) | เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค (ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่อง สว่างริมเส้นทางคมนาคมภายในตำบลยุโป) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายลาเราะ-ทุ่งนา หมู่ที่ 2 โครงการปรับปรุงถนนสายหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลยุโป โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ บ้านยุโป หมู่ที่ 1 | 25 58 64 66 105 | วิธีพิเศษ วิธีพิเศษ วิธีพิเศษ วิธีพิเศษ วิธีพิเศษ | - - - - - | มกราคม 2560 กุมภาพันธ์ 2560 มีนาคม 2560 เมษายน 2560 กุมภาพันธ์ 2560 | กุมภาพันธ์ 2560 มีนาคม 2560 มีนาคม 2560 พฤษภาคม 2560 มีนาคม 2560 | 30 90 90 90 180 | มีนาคม 2560 พฤษภาคม 2560 มิถุนายน 2560 กรกฎาคม 2560 กันยายน 2560 |  |