สำเนาคู่ฉบับ

ประกาศเทศบาลตำบลยุโป

เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

***************

ด้วยเทศบาลตำบลยุโป  ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) นั้น เทศบาลตำบลยุโป  ได้จัดสรรงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1  หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และหน่วยงานมีความประสงค์จะจัดหาพัสดุเพิ่มเติม จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ 2558ตามหนังสือที่ มท0313.4/ว 1500  ลงวันที่  25  มิถุนายน  2542   เรื่อง คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  เรื่องการจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546

เทศบาลตำบลยุโป  จึงขอประชาสัมพันธ์แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  (ผด. 5)   ประจำปีงบประมาณ 2558  (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  8  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2558

(นายธานินทร์    บือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558                       แบบ ผด. 5

ของเทศบาลตำบลยุโป

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ลำดับตามแผนจัดหา | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศอย่างช้าภายใน | กำหนดยื่นซองภายใน | ทำสัญญาภายใน | กำหนดส่งมอบภายใน (วัน) | เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา | 97 | วิธีพิเศษ | - | พฤษภาคม 2558 | มิถุนายน 2558 | 90 | กันยายน 2558 |  |

แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

(เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

เทศบาลตำบลยุโป  จังหวัดยะลา กระทรวงมหาดไทย

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ลักษณะงาน (/) |  | วิธีการ (/) |  |  |  | ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว |  | แผนปฎิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป | งานที่เสร็จภายในปี 2554 | จัด ซื้อ | จัดจ้าง | สอบราคา | ประกวดราคา | มี (/) | ไม่มี (/) | ประกาศ สอบราคา/ประกวดราคา (เดือนปี) | คาดว่าจะลงนามในสัญญา(เดือนปี) | คาดว่าจะมีการส่งมอบปี(เดือนปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2558 | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ |  |
| 1 | - | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา | 1 โครงการ | - | - | - | / | - | - | / | - | พ.ค.58 | มิ.ย.58 | ส.ค.58 | - | งบประมาณ 1,199,000 บาท | (เงินสะสม) วิธีพิเศษระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน |

ลงชื่อ.........พิริยา......แซ่หุ่น...........ผู้จัดทำ				                         ลงชื่อ........ธานินทร์....บือราแง........ผู้รับผิดชอบ                                             (นางสาวพิริยา   แซ่หุ่น)                                                                                             (นายธานินทร์    บือราแง)